|  |
| --- |
| **Утвержден**  распоряжением Правительства Республики Мордовия  от 2020 г. № |

**План мероприятий («дорожная карта»)**

«Цифровая трансформация отраслей экономики и социальной сферы Республики Мордовия»

1. **Общее описание плана мероприятий**

План мероприятий («дорожная карта») по цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы Республики Мордовия (далее – план мероприятий) разработан в рамках Государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия» с целью обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в экономику Республики Мордовия для повышения качества жизни граждан, обеспечения конкурентоспособности Республики Мордовия, развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества.

Для достижения цели необходимо решение задач по цифровому преобразованию промышленности, сельского хозяйства, энергетической инфраструктуры, строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, тарифного регулирования, правового регулирования, транспортной системы, созданию комфортной городской среды и др. Отдельно стоит отметить необходимость применения цифровых технологий для повышения производительности труда в экономике в целом.

Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики – это необходимое условие ее высокой конкурентоспособности на мировом рынке. Отрасли и сферы экономической деятельности проходят процесс трансформации с разной скоростью и глубиной. При этом роль нецифровых компаний значительно снижается в результате их вытеснения с рынка цифровыми конкурентами. Эти тенденции заставляют все больше компаний реализовывать собственные стратегии цифровизации.

По оценкам, в Республике Мордовия цифровая экономика охватила в большей степени такие сферы, как транспорт и логистика, рынок недвижимости, здравоохранение, образование и наука, финансовый сектор, сфера торговли. Вместе с тем уровень цифровизации данных отраслей недостаточно высок и зачастую связан с высокой ролью государственного участия.

Наименее подвержены цифровой трансформации такие отрасли региона, как строительство, промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, индустрия свободного времени и культура. В данных сферах присутствуют единичные примеры успешной цифровизации или частичный охват цифровыми технологиями.

Цифровая трансформация культуры, здравоохранения и образования Республики Мордовия осуществляется в рамках реализации ведомственных региональных проектов «Цифровая культура», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» и «Цифровая образовательная среда».

1. **Контрольные показатели плана мероприятий**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| текущее состояние  (2019 г.) | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1. | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих в работе геоаналитическую систему АПК | % | 10,00 | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
| 2. | Размещение в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Республики Мордовия с функциями автоматизированной поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности информации, содержащейся в муниципальных ИСОГД | % | - | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Доля органов местного самоуправления в Республике Мордовия, осуществивших переход на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг в сфере строительства | % | - | 0,00 | 30,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4. | Доля сетевых организаций Республики Мордовии, имеющих возможность предоставить услугу по технологическому присоединению к электрическим сетям в электронной форме | % | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5. | Доля исполнительных органов государственной власти, бюджетных учреждений, регулируемых организаций, работающих в региональной автоматизированной системе «Энергосбережения» | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00 |
| 6. | Количество участников отраслевых образовательных программ и программ переподготовки кадров для цифровой энергетики нарастающим итогом, не менее | чел. | 2 | 6 | 11 | 15 | 15 | 15 |
| 7. | Доля светоточек уличного освещения, интегрированных в автоматизированную систему управления наружным освещением | % | 40,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
| 8. | Доля интеллектуальных приборов учета электрической энергии, установленных в МКД и ИЖС, и соответствующих требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 890 | % | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 |
| 9. | Доля МКД, в которых внедрена автоматизированная система контроля учета за потреблением энергоресурсов (АСКУПЭ) | % | 5,00 | 5,00 | 30,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10. | Интеграция заполняемой в различных информационных системах информации (ГИС ТОР КНД, Единый реестр проверок) в государственную информационную систему ЖКХ | % | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11. | Доля выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученных с использованием единой информационной системы ЖКХ | % | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12. | Доля обращений граждан, направленных в ресурсоснабжающие организации и управляющие компании через Центр управления регионом | % | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13. | Поддержано направление заявки на организацию 28 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | Ед. | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 14. | Создание 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | Ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | Количество государственных бюджетных учреждений, подведомственных Республиканской ветеринарной службе Республики Мордовия, имеющих возможность пользоваться услугами проводного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | Ед. | - | - | - | - | - | 24 |
| 16. | Доля образовательных организаций, расположенных на территории г. о. Саранск, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком | % | 23,90 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 |
| 17. | Доля муниципальных образований Республики Мордовия, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | % | 30,00 | 50,00 | 60,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |
| 18. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 6,30 | 14,60 | 14,60 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 19. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») | % | 33,60 | 36,20 | 36,30 | 36,40 | 36,50 | 36,60 |
| 20. | Доля выписок из реестра государственного и муниципального имущества, полученных в электронном виде, не менее | % | - | - | - | - | - | 30 |
| 21. | Доля выписок из Единого государственного реестра недвижимости, полученных в электронном виде, не менее | % | - | - | - | - | - | 30 |
| 22. | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | Тыс. чел. | 39,71 | 73,22 | 107,96 | 141,46 | 185,31 | 216,41 |
| 23. | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | % | 25,00 | 65,00 | 86,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 24. | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций | % | 4,00 | 15,00 | 26,00 | 42,00 | 73,00 | 100,00 |
| 25. | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | % | 60,00 | 66,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 26. | Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки на территории Республики Мордовия с предоставлением права оплаты проезда в электронном виде от их общего количества | % | 35,00 | 50,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | 100,00 |
| 27. | Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки на территории Республики Мордовия, подключенных к системе мониторинга и управления транспортным обеспечением республики, от их общего количества | % | 30,00 | 40,00 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 100,00 |
| 28. | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, не менее 90 % | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 29. | Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий | % | 5,00 | 10,00 | 25,00 | 40,00 | 55,00 | 60,00 |
| 30. | Количество городов, в которых внедрены системы контроля над техникой с нарастающим итогом | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 31. | Количество городов, в которых имеется доступ к Wi-Fi в общественных пространствах с нарастающим итогом | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 32. | Количество городов, в которых реализованы мероприятия по внедрению цифровых технологий при оказании транспортных услуг с нарастающим итогом | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 33. | Количество городов, в которых внедрена система видеонаблюдения с функциями распознавания лиц на общественных пространствах | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |

1. **Перечень мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по цифровой трансформации**

**отраслей экономики и социальной сферы Республики Мордовия**

| № п/п | Наименование задачи (результата) | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|
| ***1. Цифровая трансформация сельского хозяйства Республики Мордовия*** | | | |
| 1.1. | Определение и актуализация перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей, нуждающихся в услугах широкополосного доступа к сети «Интернет» | 31.12.2020 | Минсельхозпрод Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия |
|
| 1.2. | Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей широкополосным доступом в сети «Интернет» | 31.12.2024 | Мининформсвязи Республики Мордовия; ПАО «Ростелеком» (по согласованию); мобильные операторы сети (по согласованию); Минсельхозпрод Республики Мордовия |
|
| 1.3. | Создание геоаналитической системы АПК Республики Мордовия | 31.12.2024 | Минсельхозпрод Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
|
| 1.4. | Покрытие мобильной связью нового поколения земель сельскохозяйственного назначения Республики Мордовия | 31.12.2024 | Мининформсвязи Республики Мордовия; ПАО «Ростелеком» (по согласованию); мобильные операторы сети (по согласованию); Минсельхозпрод Республики Мордовия |
|
| 1.4.1 | Определение зон недоступности мобильной связи на землях сельскохозяйственного назначения Республики Мордовия, разработка перечня зон покрытия | 31.12.203 | Мининформсвязи Республики Мордовия; ПАО «Ростелеком» (по согласованию); мобильные операторы сети (по согласованию); Минсельхозпрод Республики Мордовия |
| 1.4.2 | Разработка и реализация согласованного плана покрытия мобильной связью нового поколения земель сельскохозяйственного назначения Республики Мордовия | 31.12.2024 | Мининформсвязи Республики Мордовия; ПАО «Ростелеком» (по согласованию); мобильные операторы сети (по согласованию); Минсельхозпрод Республики Мордовия |
| ***2. Цифровая трансформация строительной отрасли Республики Мордовия*** | | | |
| 2.1. | Создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Мордовия (ГИСОГД Республики Мордовия) с функциями автоматизированной поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности | 31.12.2021 | Минстрой Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
|
| 2.2. | Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Мордовия (ГИСОГД Республики Мордовия) с функциями автоматизированной поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности | 01.01.2022  (далее на постоянной основе) | Минстрой Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
| 2.2.1. | Наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности документами территориального планирования муниципальных районов Республики Мордовия, генеральными планами поселений и г. о. Саранск, схемами инженерных коммуникаций населенных пунктов. | 01.01.2022  (далее на постоянной основе) | Минстрой Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
| 2.2.2. | Перевод графических документов территориального планирования в электронный вид | 01.01.2022  (далее на постоянной основе) | Минстрой Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
| 2.3. | Переход на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг в сфере строительства (включая органы местного самоуправления) | 31.12.2022 | Минстрой Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» совместно с органами местного самоуправления в Республике Мордовия (по согласованию) |
|
|
|
| 2.3.1. | Приобретение программного обеспечения для оказания муниципальных услуг органами местного самоуправления в Республике Мордовия | 31.12.2022 | Минстрой Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» совместно с органами местного самоуправления в Республике Мордовия (по согласованию) |
| 2.3.2. | Обеспечение взаимодействия работы программного обеспечения с единым порталом Государственных услуг | 31.12.2022 | Минстрой Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» совместно с органами местного самоуправления в Республике Мордовия (по согласованию) |
| ***3. Цифровая трансформация энергетической инфраструктуры Республики Мордовия*** | | | |
| 3.1. | Включение в инвестиционные программы сетевых организаций и гарантирующих поставщиков мероприятий по установке интеллектуальных приборов учета электрической энергии | 31.12.2024 | Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия; Минжилкомхоз Республики Мордовия; субъекты электроэнергетики (по согласованию) |
|
| 3.2. | Развитие функционала личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций для получения услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям | 31.12.2021 | Минжилкомхоз Республики Мордовия; территориальные сетевые организации Республики Мордовия Республики Мордовия (по согласованию) |
| 3.3. | Внедрена автоматизированная система контроля учета за потреблением энергоресурсов (АСКУПЭ) в МКД Республики Мордовия | 31.12.2022 | Минжилкомхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 3.4. | Организация переподготовки кадров ключевых сетевых организаций Республики Мордовия по программам переподготовки кадров для цифровой энергетики | 31.12.2024 | Минжилкомхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия, ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| 3.5. | Создание региональной автоматизированной системы «Энергосбережение», интегрированной с ГИС «Энерго-эффективность» | 31.12.2023 | Минжилкомхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» |
| ***4. Цифровая трансформация автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Мордовия (РАСЦО)*** | | | |
| 4.1. | Модернизация аппаратуры оповещения регионального (пульт управления РАСЦО) и муниципального уровня (оконечное оборудование РАСЦО) | 31.12.2021 | Мининформсвязи Республики Мордовия; Минжилкомхоз Республики Мордовия; органы местного самоуправления в Республике Мордовия (по согласованию) |
|
| ***5. Цифровая трансформация тарифного регулирования в Республике Мордовия*** | | | |
| 5.1. | Внедрение программного комплекса «Производственные программы в водоснабжении и водоотведении» в целях автоматизации процесса утверждения, корректировки и контроля производственных программ, регулируемых организаций горячего, холодного водоснабжения и водоотведения | 31.12.2021 | РСТ Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
|
| 5.2. | Внедрение информационно-аналитической системы «Раскрытие информации» в целях автоматизации функций органа регулирования тарифов по сбору, публикации и контролю информации, подлежащей раскрытию регулируемыми организациями в сферах жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики | 31.12.2021 | РСТ Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
| 5.3. | Внедрение программного комплекса «Прайм. Плата граждан» в целях автоматизации процесса контроля и прогнозирования влияния тарифов и нормативов потребления на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги | 31.12.2021 | РСТ Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
|
| 5.4. | Внедрение программного комплекса «Расчет тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в целях автоматизации тарифной кампании, с момента подачи заявки регулируемой организации, до момента принятия тарифного решения, а также контроля этого процесса на каждом этапе | 31.12.2021 | РСТ Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
|
| 5.5. | Внедрение программного комплекса «Детализированные расчеты» в целях автоматизации процесса сбора сведений о регулируемой организации, о численности и заработной плате работников, о работе жилищно-коммунальных организаций, а также о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) | 31.12.2021 | РСТ Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
|
| 5.6. | Внедрение программного комплекса «Статистическая отчетность регулируемых организаций» в целях автоматизации процесса сбора сведений от регулируемых организациях | 31.12.2021 | РСТ Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
|
| 5.7. | Внедрение программного комплекса «Расчет тарифов в сфере электроэнергетики» в целях автоматизации тарифной кампании с момента подачи заявки регулируемой организации до момента принятия тарифного решения, а также контроля этого процесса на каждом этапе | 31.12.2021 | РСТ Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
|
| 5.8. | Внедрение программного продукта «Расчет сбытовых надбавок Гарантирующего поставщика» в целях автоматизации регуляторного процесса установления сбытовых надбавок, применяемых гарантирующими поставщиками на розничном рынке электрической энергии (мощности) в расчетах с потребителями различных категорий, с использованием метода сравнения аналогов | 31.12.2021 | РСТ Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
| 5.9. | Внедрение системы «База принятых тарифных решений» в целях автоматизации учёта и публикации принимаемых Республиканской службой по тарифам Республики Мордовия тарифных решений, в т.ч. автоматической публикации информации по тарифам на сайте службы и автоматической выгрузки данных в ГИС ЖКХ | 31.12.2021 | РСТ Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
|
| 5.10. | Разработка и внедрение региональной информационной системы, обеспечивающей автоматизацию ведомственных процессов по обеспечению общественного обсуждения, утверждения, согласования, корректировки инвестиционных программ с использованием федеральной государственной информационной системы | 31.12.2021 | Минжилкомхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
|
| 5.11. | Создание и размещение на официальном сайте органов власти Республики Мордовия калькулятора расчета платы за технологическое присоединение и состав мероприятий в технических условиях | 31.12.2021 | Минжилкомхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
|
| 5.12. | Внедрение программного комплекса «Ведение базы регулируемой инфраструктуры» в целях автоматизации учета и контроля над объектами регулируемой инфраструктуры республики при осуществлении тарифного регулирования | 31.12.2021 | РСТ Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
|
| 5.13. | Внедрение базового модуля «Экспресс-отчетность» в целях обеспечения электронного документооборота между Республиканской службой по тарифам Республики Мордовия и организациями республики всех сфер регулирования | 31.12.2021 | РСТ Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
|
|
| ***6. Цифровая трансформация правового регулирования Республики Мордовия*** | | | |
| 6.1. | Проведение модернизации АИС «Несовершеннолетние и семьи. Регион» | 31.12.2021 | Минюст Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
|
| 6.2. | Внедрение «Поисковой системы «СЕУС» в целях проведения постоянного мониторинга социальных сетей на предмет выявления активности отдельных групп, пропагандирующих террористическое или суицидальное поведение, призывающих к противоправным действиям | 31.12.2021 | Минюст Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
| 6.3. | Обеспечение возможности получения информации о муниципальных нормативных правовых актах и дополнительных сведений к ним через ГИС «Регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики Мордовия» | 31.12.2021 | Минюст Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
| 6.4. | Проведение модернизации АИС «Организация делопроизводства мирового судьи» | 31.12.2020 | Минюст Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
|
| 6.5. | Создание и внедрение личного кабинета гражданина для подачи заявления в электронном виде и информирования о судебном делопроизводстве | 31.12.2021 | Минюст Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
|
| ***7. Цифровая трансформация культуры Республики Мордовия*** | | | |
| 7.1. | Созданных виртуальных концертных залов на базе районных домов культуры | 31.12.2024 | Минкультнац Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; учреждения культуры Республики Мордовия (по согласованию) |
| 7.2. | Создание нового информационного ресурса о культуре Республики Мордовия | 31.12.2020 | Минкультнац Республики Мордовия |
|
| 7.3. | Проведение онлайн-трансляций культурных мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия, размещаемых на портале «Культура.РФ», включая оснащение организаций оборудованием для проведения соответствующих трансляций | 31.12.2024 | Минкультнац Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; учреждения культуры Республики Мордовия (по согласованию) |
|
| 7.4. | Оснащение гидами дополненной реальности государственных музеев Республики Мордовия | 31.12.2024 | Минкультнац Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; учреждения культуры Республики Мордовия (по согласованию) |
|
| 7.5. | Оцифровка и включение в Национальную электронную библиотеку книжных памятников Республики Мордовия | 31.12.2024 | Минкультнац Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; учреждения культуры Республики Мордовия (по согласованию) |
| 7.6. | Цифровая трансформация Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 31.12.2024 | Минкультнац Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия (по согласованию) |
|
| ***8. Цифровая трансформация финансовой системы Республики Мордовия*** | | | |
| 8.1. | Проведение централизации бухгалтерского и кадрового учета в Республике Мордовия | 31.12.2020 | Минфин Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
|
| 8.2. | Запуск в эксплуатацию автоматизированной системы регионального каталога товаров | 31.12.2020 | Минфин Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
| 8.3. | Запуск в эксплуатацию автоматизированной системы малых закупок | 31.12.2020 | Минфин Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
|
| 8.4. | Внедрение автоматизированной системы закупок для заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 31.12.2020 | Минфин Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
|
| 8.5. | Запуск в эксплуатацию портала «Открытый бюджет» | 31.12.2020 | Минфин Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
|
| 8.6. | Запуск в эксплуатацию запросной интеллектуальной системы в сфере финансов | 31.12.2020 | Минфин Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
|
| ***9.1 Цифровое преобразование промышленности Республики Мордовия*** | | | |
| 9.1.1. | Создание баз данных и единой платформы управления промышленным комплексом республики и развитие на их основе регионального раздела ГИСП | 31.12.2024 | Мининформсвязи Республики Мордовия; Минпромнауки Республики Мордовия |
| 9.1.2. | Создание автоматизированной системы сбора и обработки информации о хозяйственной деятельности предприятий | 31.12.2024 | Мининформсвязи Республики Мордовия; Минпромнауки Республики Мордовия |
| 9.1.3. | Реализация комплекса услуг организациям, осуществляющим онлайн-торговлю на международных электронных торговых площадках (Alibaba.com, Amazon, eBay, Etsy, Europages, DTAD, SAP-Ariba, All.biz и другие маркетплейсы) | 31.12.2024 | Минпромнауки Республики Мордовия совместно с ЦПЭ Республики Мордовия (по согласованию) |
| 9.1.4. | Ведение реестра промышленной продукции в соответствии с общероссийским кодификатором продукции | 31.12.2024 | Минпромнауки Республики Мордовия; ФБУ «Мордовский ЦСМ» (по согласованию) |
| ***9.2 Цифровое преобразование высшего образования и научной деятельности Республики Мордовия*** | | | |
| 9.2.1. | Создание инжинирингового центра по разработке и внедрению современных производственных цифровых технологий на предприятиях республики | 31.12.2024 | Минпромнауки Республики Мордовия; ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» (по согласованию) |
| ***10. Цифровая трансформация ветеринарной службы Республики Мордовия*** | | | |
| 10.1. | Проведение волоконно-оптических линий связи в 18 подведомственных Республиканской ветеринарной службе Республики Мордовия государственных бюджетных учреждениях для обеспечения высокой скорости передачи информации, внедрения информационно-аналитической системы по цифровизации в области ветеринарии и оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме в ФГИС «Меркурий» | 31.12.2020 | Республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГУП Республики Мордовия «НПЦ информатизации и новых технологий»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика» |
|
| 10.2. | Разработка и внедрение информационно-аналитической системы по цифровизации в области ветеринарии, предназначенной для автоматизации сбора и анализа показателей Республиканской ветеринарной службы Республики Мордовия, позволяющей через Интернет вести отчетность в разрезе подведомственных государственных бюджетных учреждения и формировать общую отчетность согласно федеральному законодательству и законодательству Республики Мордовия | 31.12.2024 | Республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика |
|
| ***11. Создание в Республике Мордовия современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней*** | | | |
| 11.1. | Все образовательные организации, расположенные на территории Республики Мордовия, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 31.12.2022 | Минобразование Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; образовательные организации Республики Мордовия (по согласованию) |
|
| 11.2. | 100% образовательных организаций, расположенных на территории Республики Мордовия, обеспечены интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | 31.12.2024 | Минобразование Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; образовательные организации Республики Мордовия (по согласованию) |
| 11.3. | В Республике Мордовия внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 31.12.2024 | Минобразование Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; образовательные организации Республики Мордовия (по согласованию) |
|
| 11.4. | Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» | 31.12.2024 | Минобразование Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; образовательные организации Республики Мордовия (по согласованию) |
|
| 11.5. | Для не менее 18000 детей в 25% общеобразовательных организациях, расположенных на территории Республики Мордовия, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 31.12.2024 | Минобразование Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; образовательные организации Республики Мордовия (по согласованию) |
|
| 11.6. | 50% педагогических работников общего образования прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования | 31.12.2024 | Минобразование Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; образовательные организации Республики Мордовия (по согласованию) |
|
| ***12. Цифровое преобразование социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия*** | | | |
| 12.1. | Проведение модернизации информационных систем, используемых в сфере социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, включая приобретение необходимого программного обеспечения и технических средств | 31.12.2021 | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия |
|
| 12.2. | Модернизация локальных вычислительных сетей объектов социальной  защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (оснащение автоматизированными рабочими местами, сертифицированными средствами защиты информации, базами данных и серверами приложений, системным и прикладным программным обеспечением, средствами автоматизации) | 31.12.2021 | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия |
|
| 12.3. | Приобретение типовых автоматизированных рабочих мест для сотрудников системы социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | 31.12.2021 | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия |
| 12.4. | Приобретение сертифицированных средств защиты информации | 31.12.2021 | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия |
| 12.5. | Приобретение серверов баз данных и серверов приложений | 31.12.2021 | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия |
| 12.6. | Приобретение систем управления базами данных и необходимых клиентских лицензий, а также серверных операционных систем | 31.12.2021 | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия |
| 12.7. | Проведение работ по переводу информационных систем и ресурсов, используемых в системе социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, Центр обработки данных Республики Мордовия | 31.12.2021 | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия |
|
| 12.8. | Проведение работ по созданию Единого центра социальных выплат в сфере социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | 31.12.2022 | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия |
| 12.9. | Проведение работ по модернизации системы IP- телефонии | 31.12.2023 | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия |
| 12.10. | Слияние (конвертация) районных баз данных получателей государственных и социальных услуг в единую республиканскую базу данных получателей государственных и социальных услуг | 31.12.2023 | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГКУ Республики Мордовия «Служба Заказчика» |
| 12.11. | Перевод предоставления государственных услуг с использованием автоматизированных информационных систем в электронный вид (интеграция с Единым порталом государственных услуг) | 31.12.2023 | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГКУ Республики Мордовия «Служба Заказчика» |
| 12.12. | Интеграция государственных услуг на базе автоматизированных информационных систем «Электронный социальный регистр населения Республики Мордовия» и программно- технологического комплекса «Система обработки информации службы занятости населения» с автоматизированной информационной системой Многофункционального центра | 31.12.2023 | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГКУ Республики Мордовия «Служба Заказчика» |
|
|
| 12.13. | Проведение работ по приобретению необходимых программных и технических средств в целях организации в ведомстве электронного документооборота и межведомственного электронного документооборота с применением электронной подписи | 31.12.2023 | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия |
|
| 12.14. | Проведение работ по аттестации информационной инфраструктуры системы социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по требованиям безопасности персональных данных | 31.12.2023 | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия |
|
| 12.15. | Проведение работ по созданию устойчивой, безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных с увеличением пропускной способности каналов данных до 10 Мбит/с | 31.12.2023 | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия |
|
| 12.16. | Интеграция автоматизированных информационных систем с Единой государственной информационной системой социального обеспечения для использования продвинутой аналитики (при необходимости) | 31.12.2024 | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГКУ Республики Мордовия «Служба Заказчика» |
| 12.17. | Развитие автоматизированных информационных систем (при необходимости переход на другое программное обеспечение) | 31.12.2024 | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГКУ Республики Мордовия «Служба Заказчика» |
| 12.18. | Проведение работ по разработке электронных сервисов для интеграции информационных систем в сфере социальной защиты труда и занятости населения Республики Мордовия с портальными формами Единого портала государственных услуг | 31.12.2024 | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия |
|
| 12.19. | Проведение работ по автоматизации архивного делопроизводства, включая приобретение необходимого программного обеспечения и технических средств | 31.12.2024 | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия |
| 12.20. | Внедрение безбумажной технологии в работе системы социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, включая приобретение необходимого программного обеспечения и технических средств | 31.12.2024 | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия |
|
| ***13. Цифровая трансформация лесного и охотничьего хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Республики Мордовия*** | | | |
| 13.1. | Внедрение оперативно-тактического комплекса скрытого мониторинга окружающей среды (предназначен для проведения операций по обеспечению безопасности, ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций; патрулирование протяженных участков, мониторинга местности, предотвращения экологических катастроф) | 31.12.2020 | Минлесхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия |
|
| 13.2. | Реализация цифровизации контрольно-надзорной деятельности, в части использования государственными инспекторами технического оборудования с функцией определения координат устройства при помощи спутниковой связи | 31.12.2020 | Минлесхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия |
|
| 13.3. | Внедрение программного продукта «АВЕРС: Управление лесным фондом ПРОФ», позволяющего решать задачи учета и подготовки первичных документов лесной отрасли, администрирования бюджетных платежей, претензионной и исковой работы, автоматизированной подготовки отчетности, взаимодействия с ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, ГИС ГМП, СУФД федерального казначейства и другими федеральными информационными системами | 31.12.2020 | Минлесхоз Республики Мордовия |
| 13.4. | Создание и внедрение личного кабинета гражданина для подачи заявления в электронном виде для получения государственной услуги по предоставлению права на заготовку древесины для собственных нужд | 31.12.2020 | Минлесхоз Республики Мордовия, Мининформсвязи Республики Мордовия, ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» |
|
| 13.5. | Разработка и внедрение программного обеспечения по учету и контролю над заключением договоров купли-продажи лесных насаждений гражданами для собственных нужд | 31.12.2020 | Минлесхоз Республики Мордовия, Мининформсвязи Республики Мордовия, ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» |
| 13.6. | Разработка и внедрение картографического изображения, сгенерированного на основе данных цифровых карт и визуализированного на видеомониторе компьютера или видеоэкране др. устройства, электронной модели физической карты Республики Мордовия с возможностью внесения географических координат точек, контуров | 31.12.2021 | Минлесхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия |
|
|
| 13.7. | Разработка и внедрение картографического изображения, сгенерированного на основе данных цифровых карт и визуализированного на видеомониторе компьютера или видеоэкране др. устройства, электронной модели физической карты Республики Мордовия с возможностью лесохозяйственной информации | 31.12.2021 | Минлесхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия |
| 13.8. | Разработка и внедрение электронной модели регионального кадастра отходов Республики Мордовия с интеграцией в территориальную схему обращения с отходами производства и потребления Республики Мордовия | 31.12.2022 | Минлесхоз Республики Мордовия; Минжилкомхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» |
|
| 13.9. | Внедрение программного продукта Геоинформационная система (ГИС) TopoL-L - адаптированная под задачи непрерывного лесоустройства программа, позволяющая решать весь комплекс работ с повыдельными совмещенными таксационными и картографическими базами лесоустроительной информации - создание, редактирование, анализ и последующее их ведение | 31.12.2022 | Минлесхоз Республики Мордовия |
|
|
| ***14. Цифровая трансформация управления имуществом и земельными ресурсами в Республике Мордовия*** | | | |
| 14.1. | Запуск в эксплуатацию программного комплекса «Реестра объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Мордовия» в рамках формирования системы геоинформационных пространственных данных базовых государственных информационных ресурсов | 31.12.2024 | Госкомимущество Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ «Госинформ»; органы местного самоуправления (по согласованию) |
|
| 14.2. | Внедрение автоматизированной системы, обеспечивающей перевод в электронный вид государственных и муниципальных услуг по выдаче выписок из реестра государственного имущества в Республике Мордовия | 31.12.2024 | Госкомимущество Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ «Госинформ»; органы местного самоуправления (по согласованию) |
|
| 14.3. | Внедрение автоматизированной системы, обеспечивающей подачу заявлений и получение результатов государственных и муниципальных услуг, связанных с управлением имуществом и земельными ресурсами в Республике Мордовия, в электронном виде | 31.12.2024 | Госкомимущество Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ «Госинформ»; органы местного самоуправления (по согласованию) |
|
|
| ***15. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)*** | | | |
| 15.1. | 100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики Мордовия используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | 31.12.2020 | Минздрав Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» |
|
| 15.2. | Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики Мордовия (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети «Интернет») | 31.12.2021 | Минздрав Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» |
|
| 15.3. | Не менее 90% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики Мордовия обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы | 31.12.2021 | Минздрав Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» |
|
| 15.4. | Организовано не менее 5 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Республики Мордовия | 31.12.2021 | Минздрав Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» |
|
| 15.5. | В Республике Мордовия реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ | 31.12.2022 | Минздрав Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» |
|
| 15.6. | В Республике Мордовия функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Мордовия второго и третьего уровней | 31.12.2022 | Минздрав Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» |
|
|
| 15.7. | Республика Мордовия реализовала систему электронных рецептов | 31.12.2023 | Минздрав Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» |
|
| 15.8. | Республика Мордовия реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующей требованиям Минздрава России, обеспечивающей информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | 31.12.2024 | Минздрав Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» |
|
|
| ***16. Цифровая трансформация транспортной инфраструктуры Республики Мордовия*** | | | |
| 16.1. | Создание в аэропорту Саранска системы «умных» терминалов с возможностью самостоятельной регистрации на рейс, а также получения всей необходимой информации, связанной с полетом или пребыванием в городе | 01.11.2021 | Минжилкомхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия |
|
| 16.2. | Создание и развитие комплексной автоматизированной системы оплаты проезда на транспорте в Республике Мордовия | 01.09.2024 | Минстрой Республики Мордовия; Минжилкомхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия |
|
| 16.3. | Создание и функционирование единого диспетчерского центра по мониторингу и управлению транспортным обеспечением Республики Мордовия | 01.09.2024 | Минстрой Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия |
|
| ***17. Цифровая трансформация оказания государственных и муниципальных услуг*** | | | |
| 17.1. | Модернизация АИС «МФЦ» | 31.12.2021 | Мининформсвязи Республики Мордовия; Минэкономики Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика»; ГАУ Республики Мордовия «МФЦ» |
|
|
| 17.1.1 | Разработка адаптеров к виду сведений СМЭВ 3.0. регламентов оказания услуг, системы СМС-оповещения, внедрения контакт-центра с возможностью оповещения о статусе дела и т.п. | 31.12.2021 | Мининформсвязи Республики Мордовия; Минэкономики Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика»; ГАУ Республики Мордовия «МФЦ» |
| 17.2. | Организация защищенной сети передачи данных МФЦ Республики Мордовия (после проведения процедуры централизации) | в течение 1 года после завершения работ по централизации сети МФЦ Республики Мордовия | Мининформсвязи Республики Мордовия; Минэкономики Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика»; ГАУ Республики Мордовия «МФЦ» |
| 17.2.1. | Проведение обследования (аудит) и анализа текущего состояния информационной безопасности инфраструктуры информационных ресурсов МФЦ Республики Мордовия | в течение I-II месяцев после завершения работ по централизации сети МФЦ Республики Мордовия | Мининформсвязи Республики Мордовия; Минэкономики Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика»; ГАУ Республики Мордовия «МФЦ» |
| 17.2.2. | Разработка Технического задания и Технико-экономического расчета на создание системы защиты инфраструктуры информационных ресурсов и проектирование защищенной сети передачи данных МФЦ Республики Мордовия | в течение III месяца после завершения работ по централизации сети МФЦ Республики Мордовия | Мининформсвязи Республики Мордовия; Минэкономики Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика»; ГАУ Республики Мордовия «МФЦ» |
| 17.2.3. | Организация и проведение закупки программных и аппаратных средств защиты информации и иного оборудования, необходимого для организации защищенной сети передачи данных МФЦ Республики Мордовия | в течение I-II месяцев после завершения работ по централизации сети МФЦ Республики Мордовия | Мининформсвязи Республики Мордовия; Минэкономики Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика»; ГАУ Республики Мордовия «МФЦ» |
| 17.2.4 | Организация и проведение работ по развертыванию и настройке защищенной сети передачи данных МФЦ Республики Мордовия | в течение V-VII месяцев после завершения работ по централизации сети МФЦ Республики Мордовия | Мининформсвязи Республики Мордовия; Минэкономики Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика»; ГАУ Республики Мордовия «МФЦ» |
| 17.2.5. | Проведение работ по аттестации защищенной сети передачи данных МФЦ Республики Мордовия | в течение I-III месяцев после завершения работ по централизации сети МФЦ Республики Мордовия | Мининформсвязи Республики Мордовия; Минэкономики Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика»; ГАУ Республики Мордовия «МФЦ» |
| 17.2.6. | Организация промышленной эксплуатации защищенной сети передачи данных МФЦ Республики Мордовия | в течение VIII-X месяцев после завершения работ по централизации сети МФЦ Республики Мордовия | Мининформсвязи Республики Мордовия; Минэкономики Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика»; ГАУ Республики Мордовия «МФЦ» |
| 17.2.7. | Переход и проведение промышленной эксплуатации защищенной сети передачи данных МФЦ Республики Мордовия | в течение XI-XII месяцев после завершения работ по централизации сети МФЦ Республики Мордовия и далее постоянно | Мининформсвязи Республики Мордовия; Минэкономики Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; ГКУ Республики Мордовия «Служба заказчика»; ГАУ Республики Мордовия «МФЦ» |
| ***18. Цифровая трансформация работы с кадровым составом государственных и муниципальных служащих Республики Мордовия*** | | | |
| 18.1. | Сопровождение и эксплуатация информационной системы автоматизации кадрового учета государственных и муниципальных служащих Республики Мордовия | 31.12.2024 | Администрация Главы Республики Мордовия (по согласованию); Мининформсвязи Республики Мордовия |
| ***19. Реализация проекта «Умные города Республики Мордовия»*** | | | |
| 19.1. | Городское управление | 31.12.2021 | Минжилкомхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; органы власти и органы местного самоуправления в Республике Мордовия (по согласованию) |
| 19.1.1. | Создание интернет-ресурса «Активный горожанин», направленного на вовлечение граждан в решение вопросов городского развития посредством создания цифровой платформы обеспечивающей реализацию следующих функций:   * участие в голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства; * обращение граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития; * публичное размещение планов городских властей по градостроительным вопросам, городским проектам с обеспечением возможности внесения гражданами замечаний и предложений; * отображение на карте мероприятий по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети | 31.12.2021 | Минжилкомхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; органы власти и органы местного самоуправления в Республике Мордовия (по согласованию |
| 19.2. | Умное ЖКХ | 31.12.2024 | Минжилкомхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; органы власти и органы местного самоуправления в Республике Мордовия (по согласованию) |
| 19.2.1. | Осуществлена интеграция заполняемой в различных информационных системах информации (ГИС ТОР КНД, Единый реестр проверок) в единую государственную информационную систему ЖКХ | 31.12.2024 | Минжилкомхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»; органы местного самоуправления в Республике Мордовия (по согласованию) |
| 19.2.2. | Интеграция баз Федеральной налоговой службы и Росреестра в единую государственную информационную систему ЖКХ для возможности централизованного получения Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей из личного кабинета пользователя в единой информационной системе ЖКХ | 31.12.2024 | Минжилкомхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» |
| 19.3. | Инновации для городской среды | 31.12.2024 | Минжилкомхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; органы власти и органы местного самоуправления в Республике Мордовия (по согласованию) |
| 19.3.1. | Создание автоматизированной системы управления наружным освещением, путем внедрения энергоэффективных технологий при организации наружного освещения. Модернизация оборудования (светильники и системы управления ими) | 31.12.2024 | Минжилкомхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; органы власти и органы местного самоуправления в Республике Мордовия (по согласованию) |
| 19.3.2. | Внедрение системы автоматического контроля за передвижением и работой коммунальной техники с использованием системы навигации или фотовидеофиксации. Контроль эффективности использования техники (расчет маршрутов), а также выявление несанкционированного отклонения от заданного маршрута | 31.12.2024 | Минжилкомхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; органы власти и органы местного самоуправления в Республике Мордовия (по согласованию |
| 19.3.3. | Общественные Wi-Fi сети в местах массового скопления людей и на социально значимых объектах | 31.12.2024 | Минжилкомхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; органы власти и органы местного самоуправления в Республике Мордовия (по согласованию) |
| 19.4. | Умный городской транспорт | 31.12.2024 | Минжилкомхоз Республики Мордовия; Минстрой Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия, органы власти и органы местного самоуправления в Республике Мордовия (по согласованию) |
| 19.4.1 | Совершенствование системы отслеживания передвижения общественного транспорта в онлайн-режиме | 31.12.2024 | Минжилкомхоз Республики Мордовия; Минстрой Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия, органы власти и органы местного самоуправления в Республике Мордовия (по согласованию) |
| 19.5. | Интеллектуальные системы общественной безопасности | 31.12.2024 | Минжилкомхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; органы власти и органы местного самоуправления в Республике Мордовия (по согласованию) |
| 19.5.1 | Внедрение системы видеонаблюдения с функциями распознавания лиц и аналитики с возможностью синхронизации с имеющимися системами видеонаблюдения | 31.12.2024 | Минжилкомхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; органы власти и органы местного самоуправления в Республике Мордовия (по согласованию) |
| 19.6. | Создание единой цифровой платформы, позволяющей напрямую взаимодействовать с исполнителями услуг, осуществлять прием обращений граждан (управляющие и ресурсоснабжающие организации) по вопросам несоблюдения жилищно-коммунального законодательства, в рамках функционирования Центра управления регионом | 31.12.2024 | Минжилкомхоз Республики Мордовия; Мининформсвязи Республики Мордовия; ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» |