- ПЕРЕЧЕНЬ

Перечень поручений Председателя Правительства Республики Мордовия В.Ф. Сушкова.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Завершить строительство и получить акты ввода в эксплуатацию на 16 многоквартирных домах находящихся в высокой степени готовности | до 31 декабря 2016 г. | Глава Ардатовского городского поселения, Глава Тургеневского городского поселения, Глава городского поселения Инсар, Глава Краснослободского городского поселения, Глава городского поселения Чамзинка, Глава Потьминского городского поселения, Глава Темниковского муниципального района РМ, Глава Атюрьевского муниципального района РМ, Глава Явасского городского поселения | Антипов А.Н., Мунгутов К.А. Медянкин Ю.В., Цыбаков В.Г., Сурдин С.С., Кизим С.Н., Гусаров И.С. (по согласованию) |
| 2 | Завершить расселение и снос 3х аварийных домов в г.о. Саранск, включенных в Программу по этапу 2013 года. | до 31 декабря 2016 г. | Глава городского округа Саранск | Тултаев П.Н. (по согласованию) |
| 3 | Завершить снос 7ми аварийных домов в г. Рузаевка, расселенных по этапу Программы 2014 года. | до 31 декабря 2016г. | Глава городского поселения Рузаевка | Кормилицин В.Ю. (по согласованию) |
| 4 | Завершить переселение граждан из аварийного жилья по этапу реализации 2015 года в г.о. Саранск. | до 31 декабря 2016г. | Глава городского округа Саранск | Тултаев П.Н. (по согласованию) |
| 5 | Погасить задолженность перед подрядными организациями за выполненные работы по строительству многоквартирных домов в г.о. Саранск по этапу реализации 2015 года. | до 31 декабря 2016г. | Глава городского округа Саранск | Тултаев П.Н. (по согласованию) |
| 6 | Принять меры по увеличению количества строителей и организовать двухсменный график работы по строительству многоквартирных домов в г.о. Саранск, г. Рузаевка, г. Краснослободск, р.п. Торбеево. | до 1 декабря 2016г. | Глава городского округа Саранск, Глава Рузаевского муниципального района РМ, Глава Краснослободского муниципального района РМ, Глава Торбеевского муниципального района РМ | Тултаев П.Н., Кормилицин В.Ю., Медянкин Ю.В., Ладяев С.В. (по согласованию) |
| 7 | Пересмотреть планы – графики производства работ по строительству многоквартирных домов в г.о. Саранск и Краснослободском городском поселении в части основных строительных работ по МКД до 31.03.2017 г. | до 1 декабря 2016г. | Глава городского округа Саранск, Глава Краснослободского муниципального района РМ | Тултаев П.Н., Медянкин Ю.В. (по согласованию) |
| 8 | Своевременно перечислят в бюджеты поселений денежные средства на строительство многоквартирных домов, по представленным актам выполненных работ. | постоянно | Министерство финансов республики Мордовия | Симонов А.Ю. |
| 9 | Проведение совещаний совместно с Главами муниципальных образований и застройщиками о ходе строительства многоквартирных домов. | ежемесячно | Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия | Чадов И.А., Тюркин А.М. |
| 10 | Осуществление контроля за ходом строительства и переселения граждан и аварийного жилищного фонда | постоянно | Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия | Чадов И.А. |